Приложение Ж к СП 1.02.01-2023

Состав и содержание задания на разработку проектной документации объекта жилищно-гражданского назначения

СОГЛАСОВАНО1)                                                    УТВЕРЖДЕНО

_______________________________________    __________________________________

наименование заказчика

__________________________________

должность представителя заказчика

____________  _____________________

подпись               инициалы, фамилия

«____» _________________ 20 ___ г.

М.П.

Задание на разработку проектной документации

____________________________________________________________________________

вид строительства, наименование и месторасположение объекта строительства,

____________________________________________________________________________________

очередь или пусковой комплекс (при наличии)

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Указывают: реквизиты утвержденной в установленном порядке градостроительной документации, градостроительного паспорта земельного участка; реквизиты утвержденной предпроектной документации (инвестиционного решения); НПА, регламентирующие условия реализации данного объекта строительства (при наличии) |
| 2. Разрешительная документация на проектирование и строительство |  |
| 2.1 Акт выбора места размещения земельного участка — в случае, если требуется предварительное согласование места размещения земельного участка для строительства объекта, или документ, удостоверяющий право на земельный участок, — в случае, когда строительство намечается на предоставленном в установленном порядке земельном участке | Указывают, кем и когда утвержден акт выбора места, размещения земельного участка согласно выданной разрешительной документации или регистрационный номер и дату выдачи свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации |
| 2.2 Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских и строительства объекта | Указывают наименование органа, принявшего такое решение, дату и регистрационный номер решения согласно выданной разрешительной документации в соответствии с Положением о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство, утвержденным постановлением Совмина от 18.12.2025 № 735 |
| 2.3 Архитектурно-планировочное задание | Указывают реквизиты архитектурно-планировочного задания, выданного заказчику согласно выданной разрешительной документации, и требования, содержащиеся в нем |
| 2.4 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства | Указывают реквизиты технических условий обеспечения объекта строительства инженерными системами с учетом материалов раздела «Обеспечение ресурсами» (см. 5.3.3.6) и выданной разрешительной документации: водоснабжением; бытовой, производственной канализацией; теплоснабжением; электроснабжением; газоснабжением; телефонизацией; холодоснабжением; диспетчеризацией лифтов; техническими системами охраны; другими инженерными системами. По каждой инженерной системе указывают организацию, выдавшую технические условия, дату и регистрационный номер документа |
| 2.5 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях | Указывают дату и регистрационный номер разрешения |
| 3. Сведения о земельном участке | Указывают сведения о земельном участке по материалам раздела «Общая характеристика объекта» (см. 5.3.3.2) и в соответствии с разрешительной документацией (месторасположение земельного участка, его общую площадь и целевое назначение, наличие ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка (в соответствии с градостроительной документацией), условия снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, а также порядок возврата и (или) рекультивации земель в случае, если земельный участок предоставлен во временное пользование (аренду), и иные сведения о земельном участке) |
| 4. Информация о строительстве | Указывают сведения, касающиеся проведения мероприятий по информированию жителей о предстоящем строительстве (результаты общественного обсуждения о возможности сооружения объекта) согласно Положению о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденному постановлением Совмина от 01.06.2011 № 687 |
| 5. Вид строительства | Указывают вид строительства в соответствии с декларацией о намерениях, оформленной согласно Б.1 (приложение Б) |
| 6. Вид проектирования | Указывают вид проектирования (разработка индивидуального проекта, привязка типового проекта, привязка проекта, рекомендованного для повторного применения) |
| 7. Вид проектной документации | Указывают необходимость разработки проектной документации в одном из вариантов: в виде информационной модели* и на бумажном носителе; в виде информационной модели* и электронного документа; в виде информационной модели*, электронного документа и на бумажном носителе; на бумажном носителе; в виде электронного документа; на бумажном носителе и в виде электронного документа |
| 8. Дополнительные требования к информационной модели* (в случае ее разработки) | Указывают список данных (используемых в период эксплуатации, сноса и др.), необходимых для включения в информационную модель* |
| 9. Стадийность проектирования | Указывают требования заказчика к стадийности проектирования объекта строительства: двухстадийное (архитектурный проект, строительный проект) (преимущественно); одностадийное (строительный проект) |
| 10. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства | Указывают требование о выделении очередей, пусковых комплексов с определением объектов и технико-экономических показателей по очередям строительства и пусковым комплексам (по материалам раздела «График осуществления инвестиционного проекта» (см. 5.3.3.11)) |
| 11. Параллельное проектирование и строительство | Указывают дату и регистрационный номер решения об осуществлении параллельного проектирования и строительства объекта (при необходимости) |
| 12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор) | Конкретизируют перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю для формирования договора подряда (по материалам раздела «График осуществления инвестиционного проекта» (см. 5.3.3.11)): 1) выполнение основных и дополнительных проектных работ с указанием, при необходимости, объектов проектирования; 2) авторский надзор за строительством; 3) иные работы и услуги: перечисление (в случаях, не противоречащих законодательству) |
| 13. Источники финансирования строительства | Указывают: источники финансирования в соответствии с 5.2.2.3; предполагаемые объемы финансирования по каждому из источников с разбивкой по годам |
| 14. Способ строительства | Указывают способ строительства (подрядный, хозяйственный, смешанный) |
| 15. Наименование заказчика | Указывают: решение уполномоченного органа государственного управления о назначении (определении) заказчика строительства наименование заказчика, номер и дату государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, юридический адрес в соответствии с учредительными документами, банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика |
| 16. Наименование проектной организации-исполнителя работ | В случае наличия особого решения специально уполномоченных указывают реквизиты решения, наименование проектной организации, номер и дату государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, юридический адрес в соответствии с учредительными документами (для юридических лиц) или паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном законодательством порядке), банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика (заполняется после выбора проектной организации-исполнителя) |
| 17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ | В случае наличия особого решения специально уполномоченных указывают реквизиты решения, наименование подрядной организации, номер и дату государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, юридический адрес в соответствии с учредительными документами (для юридических лиц) или паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном законодательством порядке), банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика |
| 18. Объект строительства | Указывают функциональное назначение объекта строительства согласно единой классификации назначения объектов недвижимого имущества в соответствии с Единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества, утвержденной постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совмине от 05.07.2004 № 33, значение основного натурального показателя (проектная площадь квартир и площадь жилого здания брутто, объем жилого здания брутто, мощность, вместимость, пропускная способность и др.), характеризующего объект строительства, которое следует достичь при проектировании (с учетом положений разделов «Архитектурно-планировочная концепция» (см. 5.3.3.7) и «Мощность» (см. 5.3.3.3)) |
| 19. Отдельно стоящие здания и сооружения в составе проектируемого объекта строительства | Приводят перечень всех отдельно стоящих зданий и сооружений в составе проектируемого объекта строительства и иные сведения о каждом отдельно стоящем здании и сооружении, предусмотренные в позиции 18 настоящего задания |
| 20. Встроенно-пристроенные помещения | Приводят перечень всех встроенных (пристроенных) помещений в каждом отдельно стоящем здании и сооружении. Указывают функциональное назначение объекта строительства согласно единой классификации назначения объектов недвижимого имущества и значение основного натурального показателя (площадь, объем, мощность, вместимость, пропускная способность и др.) для каждого из них, которое следует достичь при проектировании (по материалам разделов «Архитектурно-планировочная концепция» (см. 5.3.3.7) и «Мощность» (см. 5.3.3.3)) |
| 21. Дополнительные показатели, уточняющие характеристики проектируемого объекта строительства | При необходимости указывают дополнительные показатели, детализирующие требования заказчика к объекту строительства. Например, в отношении объектов жилищного строительства указывают общее количество квартир, количество 1-комнатных, 2-комнатных и иных квартир, их минимальную площадь и иные показатели комфортности, которые следует достичь при проектировании (по материалам раздела «Архитектурно-планировочная концепция» (см. 5.3.3.7)) |
| 22. Основные технико-экономические и финансовые показатели |  |
| 22.1 Предельная стоимость строительства | Указывают стоимость строительства в ценах на дату начала разработки сметной документации (см. подраздел «Стоимость строительства», 5.3.3.10.2) |
| 22.2 Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА | Указывают сроки эксплуатации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства (раздельно), устанавливаемые по итогу разработки предпроектной документации в соответствии с бизнес-идеей инвестора проекта согласно приложению А |
| 22.3 Сроки начала и окончания строительства | Указывают даты начала и окончания строительства в соответствии с разделом «График осуществления инвестиционного проекта» (см. 5.3.3.11), а также сроки строительства выделяемых очередей в соответствии с требованиями заказчика. Допускается устанавливать требования по определению даты окончания строительства по результатам разработки раздела проекта «Организация строительства» в случае наличия директивно определенной даты окончания строительства |
| 22.4 Удельные капитальные затраты на строительство | Указывают общие затраты на строительство объекта в расчете на единицу мощности в соответствии с инвестиционным решением и В.2 (приложение В) |
| 23. Применение основного технологического оборудования | Приводят перечень и характеристики основного технологического оборудования, указывают требования к нестандартному технологическому оборудованию и технологическому оборудованию длительного изготовления, а также необходимость составления технических заданий на закупку оборудования и сведения об имеющемся в наличии технологическом оборудовании и иные сведения, приведенные в разделе «Основные технологические решения» (см. 5.3.3.4) |
| 24. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории | Указывают требования к разработке проектных решений по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для физически ослабленных лиц (в т.ч. инвалидов) в период эксплуатации объекта соответствии с ТНПА. Также указывают перечень конкретных помещений, предназначенных для обслуживания физически ослабленных лиц различных категорий |
| 25. Требования к дизайн-проекту интерьера | Указывают перечень зданий, сооружений и (или) помещений, для которых разрабатывается дизайн-проект, а также особые требования или порядок их согласования с заказчиком с установлением категории сложности согласно нормам затрат трудовых ресурсов. Кроме того, может указываться необходимость вариантных проработок и способ их представления (3D, макет и др.) |
| 26. Требования к архитектурно-планировочным решениям | Указывают дополнительные требования заказчика по зонированию территории, разработке генерального плана застройки и вертикальной планировки, блокированию зданий и сооружений, их этажности, прокладке инженерных сетей, благоустройству; требования к вместимости и размещению мест стоянки транспорта (парковки) для обслуживания объекта строительства, а для жилых домов — дополнительно требования к вместимости и размещению мест хранения транспорта (стоянки, гаражи, паркинги) и т. д. (при их наличии) с учетом материалов раздела «Архитектурно-планировочная концепция» (см. 5.3.3.7) |
| 27. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям; класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, уровень ответственности зданий | Указывают требования к применению конкретных конструктивных решений зданий и сооружений, строительных конструкций, материалов и изделий с учетом материалов раздела «Архитектурно-планировочная концепция» (см. 5.3.3.7) |
| 28. Требования к инженерным системам зданий и сооружений | Указывают требования собственника объекта недвижимости или эксплуатационной организации, а при их отсутствии — заказчика к конкретным решениям по инженерным системам зданий и сооружений, их техническим характеристикам, эксплуатационной надежности, по периодичности технического обслуживания и ремонта с учетом положений разделов «Архитектурно-планировочная концепция» (см. 5.3.3.7) и «Обоснование выбора варианта электро- и (или) теплоснабжения объекта» (см. 5.3.3.5)» |
| 29. Производственное и хозяйственное кооперирование | Указывают данные о кооперировании вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений и коммуникаций (при необходимости) |
| 30. Класс энергетической эффективности | Указывают класс энергетической эффективности здания (по материалам раздела «Архитектурно-планировочная концепция (см. 5.3.3.7) |
| 31. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Указывают перечень исходных данных, необходимых для разработки раздела «Охрана окружающей среды», в т.ч. необходимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» с учетом материалов раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (см. 5.3.3.8) |
| 32. Требования по выполнению НИОКР | Указывают требования по привлечению научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, цели и задачи проведения НИОКР, а также приблизительную стоимость НИОКР исходя из бюджета, определенного инвестором и заложенного в инвестиционно-экономических расчетах |
| 33. Дополнительные требования заказчика | Указывают требования заказчика о необходимости разработки демонстрационных материалов, предоставления дополнительных экземпляров проектной документации и др. |
| 34 Особые условия проектирования и строительства | Приводят данные, которые диктуются спецификой проектируемого объекта и предоставляемого земельного участка (уровень ответственности здания (сооружения), коэффициент надежности по ответственности yh в соответствии с ГОСТ 27751 и др.) |
| 35. Класс сложности объекта | Указывают класс сложности объекта в соответствии с СН 3.02.07 |
| 36. Условия проектирования | Указывают требования по применению ТНПА. Дополнительно к требованиям ТНПА обязательного применения устанавливают требования к разработчику проектной документации по применению ТНПА добровольного применения, удовлетворяющих инвестиционному и инженерному замыслу и требованиям заказчика. Данное указание (за исключением ТНПА обязательного применения) требует конкретного перечисления. При отсутствии требований заказчика указывают: «осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке» |
| 37. Уникальный идентификационный номер ОКС (при наличии) | Указывают уникальный идентификационный номер ОКС, присвоенный объекту при его регистрации в информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства» |
| 38. Наличие потенциально опасных объектов | Указывают количество и назначение потенциально опасных объектов, применяемых в составе опасных производственных объектов в соответствии с Законом от 05.01.2016 № 354-З «О промышленной безопасности» |
| 39. Наличие радиационных объектов | Указывают количество и назначение радиационных объектов согласно законодательству и СН 3.02.13 |
| 40. Класс объекта по значимости | Указывают класс в соответствии с СН 3.02.06 |
| * В случае ее разработки. |  |
| Примечания В задании на разработку проектной документации допускается указание возможных отклонений от технико-экономических показателей при разработке проектной документации. 1 Перечень основных данных и требований задания на разработку проектной документации может быть расширен в зависимости от специфики проектируемого объекта. 2 В случае их отсутствия в задании на разработку проектной документации указывают: «требования отсутствуют». При наличии записи «осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки» приводят требования заказчика, характеризующие требуемые технические решения. 3 Изменения в задание на разработку проектной документации вносят в том же порядке, как изменения в договор подряда. 4 В состав приложений к заданию на разработку проектной документации входят: приложение 1 — разрешительная документация, комплект (в составе, установленном Положением о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство, утвержденным постановлением Совмина от 18.12.2025 № 735), включая разрешения на выполнение научно-исследовательских и проектных работ на материальных историко-культурных ценностях Министерства культуры Республики Беларусь (при наличии в составе проекта застройки объектов, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь); приложение 2 — исходные данные для проектирования. |  |

От заказчика:                                                          От проектной организации-исполнителя2):

___________________________________          ____________________________________

должность представителя заказчика                             должность представителя проектной организации

___________ _______________________          ____________ _______________________

подпись            инициалы, фамилия                                 подпись             инициалы, фамилия

«____»_____________________ 20 ___ г.          «____»_______________________ 20 ___ г.

____________

1) Реквизиты (согласования) республиканского органа управления, которому выделены средства финансирования строительства, или организации, уполномоченной этим органом в установленном порядке.

2) Подписывает представитель проектной организации-исполнителя при подписании договора подряда в подтверждение согласия с указанным заданием.